| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2022 |

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn

hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6                     năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16 tháng 8  năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và         Hải Dương;

Xét Tờ trình số 417/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương, với các nội dung:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến:

* Nguyên nhân điều chỉnh:

- Điều chỉnh tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng địa phận hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

- Điều chỉnh tăng chi phí xây dựng công trình: Do giá nguyên vật liệu có sự biến động tăng; tăng chi phí xử lý nền đất yếu và yếu tố kỹ thuật khác.

* Tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh: 1.707.279.878.000 đồng        (Một nghìn bảy trăm linh bảy tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng). Cụ thể như sau:

| TT | Chi phí | Giá trị được phê duyệt tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 10/05/2021 | Giá trị sau điều chỉnh | Tăng/Giảm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 1.093.486.000.000 | 1.235.140.000.000 | +141.654.000.000 |
| 2 | Chi phí GPMB | 188.546.000.000 | 300.031.265.000 | +111.485.265.000 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác | 164.022.000.000 | 99.381.000.000 | - 64.641.000.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng | 143.946.000.000 | 72.727.613.000 | - 71.218.387.000 |
| Giá trị tổng mức đầu tư dự kiến | 1.590.000.000.000 | 1.707.279.878.000 | +117.279.878.000 |

Tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh tăng 117.279.878.000 đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến được phê duyệt tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND                                                      ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND        ngày 10 tháng 5 năm 2021: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 ÷ 2025 là 900 tỷ đồng. Phần còn lại được đầu tư từ vốn đầu tư công ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Nay điều chỉnh thành:

+ Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 ÷ 2025: 900 tỷ đồng;

(Toàn bộ chi phí để xây dựng công trình thuộc địa phận tỉnh Hải Dương nằm trong vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ)

+ Vốn ngân sách tỉnh Hải Dương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 ÷ 2025: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hải Dương (dự kiến khoảng 180 tỷ đồng);

+ Vốn ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 ÷ 2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại.

c) Khả năng cân đối vốn:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: Bố trí vốn chi tiết dự án ngân sách Trung ương theo Quyết định phân bổ của Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm.

- Vốn ngân sách tỉnh Hải Dương: Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm trong giai đoạn 2021 ÷ 2025 của tỉnh Hải Dương.

- Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 ÷ 2025:

Dự kiến kế hoạch vốn hằng năm ngân sách địa phương tỉnh Bắc Ninh 627 tỷ đồng như sau: Năm 2022: 50 tỷ đồng; Năm 2023: 100 tỷ đồng; Năm 2024: 222 tỷ đồng; Năm 2025: 255 tỷ đồng, bố trí theo nhu cầu triển khai và khả năng giải ngân dự án.

d) Bổ sung thông tin chi tiết về mặt cắt ngang nền đường phần đường dẫn hai đầu cầu:  Mặt cắt ngang nền đường rộng Bnền=17m. Cụ thể: Mặt đường rộng Bmặt=15m; Lề đường rộng Blề=2x1m (trong đó: lề gia cố rộng Blgc=2x0,5m; lề đất rộng Blđ=2x0,5m).

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công hiện hành; đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư dự án, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đất trước khi triển khai thực hiện dự án; rà soát hoàn thiện các quy hoạch có liên quan đến dự án bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với quy định; Rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026 để bố trí vốn, phân kỳ đầu tư cho phù hợp; tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong khảo sát, tư vấn, lập chủ chủ trương thiếu chính xác phải điều chỉnh chủ trương, tăng chi phí đầu tư;

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, kỳ họp                                 thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ (b/c); - Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT (b/c); - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - HĐND, UBND tỉnh Hải Dương; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: TU, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; - Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; - TTHĐND, UBND các huyện, thành phố; - Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN; - VP: CVP, phòng CT.HĐND, lưu VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Chung |
| --- | --- |